Приложение  к

целевой программе «Оздоровление

экологической обстановки в Усть-Катавском

городском округе на 2010-2011 г.г»

План мероприятий Муниципальной целевой программы

| № | Объекты, мероприятия | Ответствен- ные | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | Статьи экономии- ческой классифика- ции | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г | 2011г | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие коммунальной инфраструктуры в части обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по устранению нарушений при эксплуатации действующего полигона захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка регламента режима работы полигона, инструкций по приему отходов | МУП «ГСБ» | Финансиро- вание не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение контроля за составом поступающих отходов и распределением отходов в рабочей части полигона, технологического цикла по изоляции отходов | МУП «ГСБ» | Финансиро- вание не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий по недопущению самовозгорания отходов | МУП «ГСБ» | ВС | 4,5 | 4,5 | 9,00 |  |  |  |
| 1.4 | Устройство хозяйственной зоны объекта захоронения ТКО | УИиС | МБ | 30,0 | 40,0 | 70,0 | 225 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 1.5 | Устройство ограждения полигона со шлагбаумом | УИиС | МБ | 70,0 | 165,0 | 235,0 | 225 | 426 | 0605 7950004 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Устройство освещения | УИиС | МБ | 0,0 | 295,0 | 295,0 | 310 | 426 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 104,5 | 504,5 | 609,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по проведению работ по подготовке документации по разработке и строительству нового полигона ТКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение топографогео дезических работ на отведенном участке | УИиС Отдел архитектуры и градострои тельства | МБ | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 2.2. | Изготовление межевого плана | УИиС | МБ | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 2.3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство полигона (с выполне- нием инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий участка проектирования), 1 этап строительства полигона | УИиС | МБ | 1400,0 | 1080,0 | 2480,0 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 2.4. | Получение технических условий по полигону ТБ и ПО | УИиС | МБ | 33,5 | 10,0 | 43,5 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 2.5. | Устройство подъездной дороги к полигону ТБ и ПО | УИиС | МБ | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 2.6. | Получение положительного заключения на проектно-сметную документацию Государственной экспертизы | УИиС | МБ | 216,0 | 0,0 | 216,0 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 1915,0 | 1090,0 | 3005,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Мероприятия по разработке нормативно-правовой документации, получению разрешительных документов и организации объектов размещения отходов в населенных пунктах в соответствии с природоохранным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере сбора, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления | УЭИиЗО УИиС Юридичес кий отдел | Финансирова- ние не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов о разграничении ответственности в сфере обращения с отходами | УИиС УЭИиЗО | Финансирова- ние не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3 | Получение лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами | МУП «ГСБ» | ВС | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |
| 3.4 | Выбор участка и проведение топографогео дезических работ на отведенном участке под объекты размещения отходов в населенных пунктах | УЭИиЗО Отдел архитектуры и градострои тельства | МБ | 100,0 | 230,0 | 330,0 | 226 | 421 | 0605 7950004 500 |
| 3.5 | Отвод земельных участков под полигоны (санкционированные свалки) населенных пунктов УК ГО | УЭИиЗО Отдел архитектуры и градостроительства Администрации населенных пунктов | МБ | 50,0 | 150,0 | 200,0 | 226 | 421 | 0605 7950004 500 |
| 3.6 | Проведение геологических и гидрологических изысканий | УИиС УЭИиЗО Отдел архитектуры и градострои тельства | МБ | 160,0 | 340,0 | 500,0 | 226 | 421 | 0605 7950004 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для полигонов (санкционированных свалок) населенных пунктов УКГО | УИиС Администрации населенных пунктов | МБ | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 460,0 | 920,0 | 1380,0 |  |  |  |
| 4. Мероприятия по сбору и удалению ТКО на территории Усть-Катавского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение контейнеров | УЭИиЗО | МБ | 315,0 | 335,0 | 723,5 | 310 | 421 | 0605 7950004 500 |
| 4.2 | Обустройство контейнерных площадок | УИиС | МБ | 326,0 | 350,0 | 836,5 | 226 | 426 | 0605 7950004 500 |
| 4.3. | Провести ликвидацию несанкционированных объектов размещения ТКО | УИиС | МБ | 265,0 | 180,0 | 445,0 | 225 | 426 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 906,0 | 865,0 | 1771,0 |  |  |  |
| Природоохранные мероприятия по охране атмосферного воздуха и водных ресурсов, охране животного мира, экологическое просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по оценке качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха (инструментальные замеры): - оценка влияния выбросов загрязняющих веществ предприятий; - оценка влияния автотранспорта. | УЭИиЗО | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 310 | 421 | 0605 7950004 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Проведение экологического мониторинга поверхностных водных объектов (анализ на наличие нефтепродуктов, тяжелых металлов др.) | УЭИиЗО | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 310 | 421 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |  |
| 6. Мероприятия по охране животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Охрана и работа по воспроизводству животного мира (приобретение соли комовой, соли пищевой, закупка посевного материала) | Усть-Катавское ГООиР («Росохотрыбо ловсоюз») | МБ | 45,0 | 90,0 | 135,0 | 310 | 421 | 0605 7950004 500 |
| Итого |  |  |  | 45,0 | 90,0 | 135,0 |  |  |  |
| Всего по разделам 1-6 местный бюджет |  |  |  | 3376,0 | 3565,0 | 6941,0 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 154,5 | 4,5 | 159,0 |  |  |  |
| Всего по разделам 1-6 |  |  |  | 3530,5 | 3569,5 | 7100,0 |  |  |  |