Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    14.04.2016 г.				                                         	№  419

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов на территории Усть-Катавского   городского округа

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 18.03.2016 года № 209-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2016-2017 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа к работе в отопительный период 2016-2017 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами в соответствии с Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа (приложение 1)

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по  подготовке многоквартирных домов к  отопительному периоду 2016-2017 годов  Усть-Катавского  городского округа (приложение 2)

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по снижению  убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть- Катавского городского округа (приложение 3)

4. Заместителю главы Усть-Катавского городского округа – начальнику управления инфраструктуры и строительства Дьячковскому Д.Н. создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с привлечением (по согласованию) представителей  Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, управления «Государственной жилищной инспекцией» и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачи паспортов готовности.

5. Комиссией обеспечить контроль за формированием запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

Срок: 01.09.2016 г.

6. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы:

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку своих подразделений к отопительному периоду. Копии приказов о назначении ответственных лиц представить в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2016 г.

6.2. Выполнить промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ и оформлением актов готовности, в соответствии с действующим законодательством .  Копии актов готовности представить в функциональной  орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 19.08.2016 г.

6.3. По окончании текущего отопительного сезона обеспечить обследование котельных инспекторами Ростехнадзора с представлением полученных предписаний в функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства».

Срок: 01.06.2016 г.

6.4. Завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017  годов и в срок до 15  сентября 2016 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии и представить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

6.5. Обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счёт бюджета Усть-Катавского городского округа и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объёме в срок  до 01.09.2016 г.

7. Функциональному органу администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь 2017 года на первое число каждого месяца отчетов по форме 1-ЖКХ (зима).

8. Заместителю главы Усть-Катавского городского округа – начальнику управления инфраструктуры и строительства Дьячковскому Д.Н. в срок до 01.09.2016 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний и организаций, оказывающих услуги по текущему ремонту и содержанию многоквартирных домов, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

9. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Усть-Катавского городского округа и разместить на сайте администрации Усть-Катавского городского округа www.ukgo.su.

10. Начальнику финансового управления администрации Усть-Катавского городского округа Логиновой А.П. обеспечить финансирование на капитальный ремонт объектов  муниципальной собственности тепло-, газо-, водо-, электроснабжения для подготовки к отопительному периоду на 2016-2017 годы  из средств местного бюджета.

11. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства Дьячковского Д. Н.

12. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                                 С.Д. Семков

|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ1 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов на территории Усть-Катавского городского округа" от "___" апреля 2016 года №____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Усть-Катавского городского округа |
| 1. Объекты социальной сферы Усть-Катавского городского округа |
| № п/п | Наименование учреждения/ организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Управление культуры | Поверка приборов учета тепла |  | 98,250 | июнь | Руководители учреждений управления культуры |
| 2 |  | Промывка, опрессовка систем отопления |  | 83,500 | июль-август | Руководители учреждений управления культуры |
| 3 |  | тепловая изоляция трубопроводов системы теплоснабжения |  | 3,000 | август | Руководители учреждений управления культуры |
| 4 |  | Утепление дверных и оконных проёмов здания |  | без финансирования | сентябрь | Руководители учреждений управления культуры |
| 5 |  | Ремонт отопительной системы |  | 54,110 | июль-август | Руководители учреждений управления культуры |
| 6 | Управление образования | Опрессовка системы отопления |  | 225,484 | 3 квартал | Руководители учреждений управления образования |
| 7 |  | Приобретение угля дров |  | 111,391 | 1 квартал | Руководители учреждений управления образования |
| 8 |  | Замена деревянных оконных блоков |  | 200,000 | 3 квартал | Руководители учреждений управления образования |
| 9 |  | Ремонт системы отопления |  | 273,000 | 3 квартал | Руководители учреждений управления образования |
| 10 | Администрация Усть-Катавского городского округа | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры |  | В рамках договора обслуживания | 3 квартал |  |
| 11 | Спортивно-оздоровительный комплекс | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры |  |  | 3 квартал | Логинов А.Г. |
|  |  | Итого: |  | 1048,735 |  |  |
| 2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Усть-Катавского городского округа |
| 2.1 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" |
|  | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" | Опрессовка и промывка теплосетей | 500,000 |  | июль-август | Милованова В.А. |
| 2 |  | Ремонт сетей теплоснабжения на участке отТК1 до выхода из земли УП1 |  | 3500,000 | июль-август | Милованова В.А. |
|  |  | Котельная пос. Паранино |  |  |  |  |
| 3 |  | Гидравлическое испытание теплотрасс, ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний | 100,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Котельная пос.Первомайский |  |  | май-сентябрь |  |
| 4 |  | Ремонт 3-х котлов и вспомогательного оборудования | 480,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 5 |  | Замена линии питания котельной водой от центральной магистрали (труба Д-76мм дл. 27м) | 10,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 6 |  | Замена подпиточного насоса К30/45 | 46,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Котельная 18 Гкал |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт 6-ти котлов и спомогательного оборудования (очистка котлов, ревизия электрооборудования и КИП, поверка манометров и газогенераторов, ревизия газового оборудования, гидравлическое испытание котлов | 960,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  | ООО "Теплоэнергетика" | Котельная 20 Мвт |  |  | май-сентябрь |  |
| 8 |  | Ремонт 4-х котлов и спомогательного оборудования (очистка котлов, ревизия электрооборудования и КИП, поверка манометров и газогенераторов, ревизия газового оборудования, гидравлическое испытание котлов | 640,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Котельная 65,3Мвт |  |  | май-сентябрь |  |
| 9 |  | Ремонт 6-ти котлов и спомогательного оборудования | 960,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 10 |  | Приобретение резервуара для хранения дизельного топлива на 10м3 | 400,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 11 |  | Монтаж металлоконструкций для усиления ферм в здании. Котельной | 290,227 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 4386,227 |  |  |  |
| 2.2 Общество с ограниченной ответственностью "ГОК" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "ГОК" | Капремонт канализационных колодцев Центральной части города | 250,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 2 |  | Капремонт канализационных колодцев Нагорной части города | 250,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 3 |  | Прочистка канализационных сетей | 200,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 4 |  | Очистка иловых площадок и песколовки | 200,000 |  | август | Хвостов И.Н |
|  |  | Итого: | 900,000 |  |  |  |
| 2.3 Общество с ограниченной ответственностью "СтокСервис" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "СтокСервис" | Капремонт запорной арматуры на магистральных сетях | 100,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 2 |  | Капремонт водопровода ул.П.Коммуны, 65 - 83 | 260,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 3 |  | Капремонт водопровода ул.Телеграфная, 54 - Куйбышева, 52 | 146,000 |  | август | Хвостов И.Н |
| 4 |  | Капремонт водопровода к дому 26 по ул.Рабочая | 115,000 |  | июль | Хвостов И.Н |
| 5 |  | Итого: | 621,000 |  |  |  |
| 2.4 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| Котельная п.Тюбеляс |
| 1 | ООО "Коммунальные системы" | Ремонт кровли | 5,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 2 |  | Ревизия насосов | 5,000 |  | июнь | Малахов В.А |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры | 15,000 |  | август | Малахов В.А |
| 4 |  | Ремонт эл. оборудования | 15,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 5 |  | Прочистка котлов | 10,000 |  | август | Малахов В.А |
| 6 |  | Ремонт здания | 15,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 7 |  | Опресовка | 5,000 |  | сентяьрь | Малахов В.А |
|  |  | Итого: | 70,000 |  |  |  |
| Котельные п.Вязовая |
| 8 | ООО "Коммунальные системы" | Ремонт кровли | 10,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 9 |  | Ревизия насосов | 10,000 |  | июнь | Малахов В.А |
| 10 |  | Ревизия запорной арматуры | 30,000 |  | август | Малахов В.А |
| 11 |  | Ремонт эл. оборудования | 30,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 12 |  | Прочистка котлов | 20,000 |  | август | Малахов В.А |
| 13 |  | Ремонт здания | 30,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 14 |  | Опресовка | 10,000 |  | сентябрь | Малахов В.А |
|  |  | Итого: | 140,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов на территории Усть-Катавского городского округа" от "___" апреля 2016 года №____________ |
| План организационно-технических мероприятий по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов учреждения культуры Усть-Катавского городского округа |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью " КОМФОРТ" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| Конструктивные элементы |  |
| 1 | ООО «КОМФОРТ» | Частичный ремонт кровли МКР-1 д.4; МКР-2 д. 2 , 5, 11, 13, 16, 19, 23, 27; МКР-3 д. 8 (10 домов) (630 пог. м.) | 282,870 |  | Май-Сентябрь | Карпов П.В. |
| 2 |  | Герметизация стыков стеновых панелей (частичный ремонт межпанельных швов) МКР-1 д. 3, 5, 6; МКР-2 д. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33; МКР-3 д. 4, 5, 11, 13 (27 домов) (1100 пог. м.) | 437,800 |  | Май-Сентябрь | Карпов П.В. |
| 3 |  | Подготовка тепловых контуров зданий к эксплуатации в осенне- зимний период МКР-1,2,3 (41 дом): - ремонт остекления; - утепление технических этажей; - закрытие слуховых отверстий; - ремонт входных дверей; - установка пружин и доводчиков на входные двери; - закрытие выходов на крышу. | 82,899 |  | Июнь-Август | Карпов П.В. |
|  | ИТОГО |  | 803,569 |  |  |  |
| Внутридомовые инженерные системы |  |
| 4 | ООО «КОМФОРТ» | Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления: - частичная замена подвальной разводки МКР-2 д.2; МКР-2 д. 5; МКР-2 д.16 МКР-2 д.27 МКР-2 д.31 МКР-3 д.8 - смена сборок на поквартирных стояках с заменой вентилей и установкой спускников МКР-1 д.3, 5, 5А; МКР-2 д. 5, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 23, 24, 26, 31, 32, 34; МКР-3 д. 4, 5, 8,13 (223 шт.) | 537,858 |  | Апрель-Июль | Карпов П.В. |
| 5 |  | Замена бойлера: МКР-2 д.20 | 219,279 |  | Апрель | Карпов П.В. |
| 6 |  | Промывка внутридомовых инженерных систем теплопотребления МКР-1,2,3 (41 дом) | 359,564 |  | Май-Август | Карпов П.В. |
| 7 |  | Ревизия запорной арматуры систем теплопотребления и гидравлические испытания на плотность и прочность систем теплопотребления в многоквартирных домах МКР-1,2,3 (41 дом) | 998,523 |  | Май-Август | Карпов П.В. |
| 8 |  | Частичный ремонт тепловой изоляции МКР-1,2,3 (41 дом) | 268,297 |  | Май-Август | Карпов П.В. |
|  | ИТОГО |  | 1845,663 |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению. |  |
| 9 | ООО «КОМФОРТ» | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии: МКР-1 д.5-а, д.43; МКР-2 д.12, д.22, д.24, д.25, д.29; МКР-3 д.13 (8 домов) | 162,221 |  | Май-Август | Карпов П.В. |
| 10 |  | Поверка общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения: МКР-1 д.3, 4, 5, 6, 7; МКР-2 д. 2,3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34; МКР-3 д. 4, 5, 8, 11 (27 домов) | 134,774 |  | Май-Август | Карпов П.В. |
|  | ИТОГО |  | 296,995 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 2946,227 |  |  |  |
| 11 | Подготовка пакета документов по готовности объектов к эксплуатации в ОЗП |  |  | август |  |
| 2. Муниципальное унитарное предприятие "Строительно-монтажное управление-1" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | МУП"СМУ-1" | Установка глухих прокладок при отключении отопления ,переход на летний режим работы в режиме горячего водоснабжения | 21,380 |  | По постановлению главы УКГО | Буглаев А.Э. |
| 2 |  | Ревизия запорной арматуры на внутридомовых системах теплоснабжения | 527,360 |  | май-август | Буглаев А.Э. |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры на внутридомовых системах гвс | 50,610 |  | май-август | Буглаев А.Э. |
| 4 |  | Промывка внутридомовых систем теплоснабжения | 375,910 |  | май-август | Буглаев А.Э. |
| 5 |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения | 255,880 |  | май-август | Буглаев А.Э. |
| 6 |  | Гидравлические испытания внутридомовых систем горячего водоснабжения | 103,466 |  | май-август | Буглаев А.Э. |
| 7 |  | Снятие глухих прокладок и запуск системы отопления | 36,670 |  | По постановлению главы УКГО | Буглаев А.Э. |
|  |  | Итого: | 1371,276 |  |  |  |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" | Промывка и опрессрвка системмы отопления МКР-1,д.9,10,13,15,30; МКР-2, д.1,4,МКР-2, д. 7,21,28,35,36,37,37; МКР-3д. 12,МКР-2, д. 7,21,28,35,36,37,37; МКР-3д. 12 | 300,000 |  | июль-август | Милованова В.А. |
| 2 |  | Ревизия и частичная замена запорной арматуры МКР-1,д.9,10,13,15,30; МКР-2, д.1,4,МКР-2, д. 7,21,28,35,36,37,37; МКР-3д. 12,ул. Ленина, 47,57; 40 ле Октября,51 | 300,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 3 |  | Ремонт межпанельных швов МКР-2, д.4,7,21,28,36,37; ул. Ленина,47,57,МКР-3,д.12 | 450,000 |  | август | Милованова В.А. |
| 4 |  | Установка узла учета тепловой энергии МКР-2,д.38,21 | 337,000 |  | март-июль | Милованова В.А. |
| 5 |  | Ремонт будок выхода на крышу МКР-2,д.21,36,14 | 80,000 |  | июнь | Милованова В.А. |
| 6 |  | Ремонт канализации ул. 40 лет Октября,51; МКР-2,д.35 | 150,000 |  | июнь | Милованова В.А. |
| 7 |  | Замена разбитых стекол МКР-2,д.36 | 55,000 |  | май | Милованова В.А. |
| 8 |  | Ремонт фрамуг МКР-2,д.4,28; 40 лет Октября,51 | 160,000 |  | май-август | Милованова В.А. |
| 9 |  | Очистка мусора в подвале МКР-2,д.38,4,21,1,28,37,35,36,МКР-1,д.13,15,МКР--3,д.12, ул. Ленина,47 | без финансирования |  | май-июнь | Милованова В.А. |
| 10 |  | Изоляция трубрпроводов т/снабжения МКР-2,д.38,4,21,1,28,37,35,36,МКР-1,д.13,15,МКР--3,д.12, ул. Ленина,47 | 150,000 |  | май-сентябрь | Милованова В.А. |
| 11 |  | Ремонт крылецМКР-2,д.21,14,37;МКР-3,д.12, Ленина,47 | 250,000 |  | июнь-сентябрь | Милованова В.А. |
| 12 |  | Установка доводчиков на входные двери подъездов МКР-2,д.28 | 4,000 |  | июль | Милованова В.А. |
| 13 |  | Ремонт или замена дверей МКР-2,д. 14,21,38 | 100,000 |  | июнь-сентябрь | Милованова В.А. |
|  |  | Итого: | 2336,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Постановлению администрации Усть-Катавского городского округа "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2016-2017 годов на территории Усть-Катавского городского округа" от "___" апреля 2016 года №____________ |
| План организационно-технических мероприятий по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду 2016-2017 годов по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Усть-Катавского городского округа |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "Теплоэнергетика" | Ремонт сетей теплоснабжения на участке отТК1 до выхода из земли УП1 |  | 3500,000 | июль-август | Сироткин А.Б. |
| 2 |  | Изоляция трубрпроводов т/снабжения МКР-2,д.38,4,21,1,28,37,35,36,МКР-1,д.13,15,МКР--3,д.12, ул. Ленина,47 | 150,000 |  | май-сентябрь | Кабанов А.В. |
| 3 |  | Ревизия и частичная замена запорной арматуры МКР-1,д.9,10,13,15,30; МКР-2, д.1,4,МКР-2, д. 7,21,28,35,36,37,37; МКР-3д. 12,ул. Ленина, 47,57; 40 ле Октября,51 | 300,000 |  | май-сентябрь | Кабанов А.В. |
|  |  | Итого: | 450,000 | 3500,000 |  |  |
| 2 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные системы" |
| № п/п | Наименование учреждения/организации | Наименование мероприятий | Стоимость работ в том числе за счет: тыс.руб | Сроки исполнения | Ответственные |
|  |  |  | Средств предприятия | Местный бюджет |  |  |
| 1 | ООО "Коммунальные системы" | Ремонт эл. Оборудования котельной с.Тюбеляс | 15,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 2 |  | Прочистка котлов котельной с.Тюбеляс | 10,000 |  | август | Малахов В.А |
| 3 |  | Ремонт эл. Оборудования котельной п.Вязовая | 30,000 |  | июль | Малахов В.А |
| 4 |  | Прочистка котлов котельной п.Вязовая | 20,000 |  | август | Малахов В.А |
|  |  | Итого: | 75,000 |  |  |  |